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Pièce Annexe N° 6 : 

Compte-rendu de la réunion PROGAGIL du 9 Janvier 2008

Organisme : SCC / CNEAC

Objet du projet :

Fourniture de la version 7 de l’application Progagil

Présents :

Jean-Paul Petitdidier (SCC) [en début de réunion]

Pascal Hellenbrand (Bénévole CNEAC)

Rémy Serfati (Bénévole CNEAC)

Thierry Richard (UIE)

Vladimir Kim (UIE)

Première livraison

La première livraison de Progagil V7 a été effectuée. Cette livraison consiste en l’installation de Progagil V7 sur les portables de Mr Hellenbrand et Mr Serfati afin qu’ils puissent réaliser une première recette de l’application.

Délai de réalisation

UIE accusant un retard dans le planning de développement de l’application, nos interlocuteurs (Pascal Hellenbrand et Rémi Serfati) ont consenti à nous laisser un délai supplémentaire pour finaliser l’application. En tout état de cause, l’application devra être opérationnelle pour les concours de Février 2008.

Interface graphique

Nous avons remanié en profondeur la première interface que nous avions proposée. Celle-ci correspond maintenant aux attentes de nos interlocuteurs selon leurs réactions. Il faut maintenant améliorer la navigabilité à l’intérieur d’une page (l’ordre de passage d’une zone à une autre avec la tabulation…)

Fonctionnalités

Les fonctionnalités nécessaires à la création d’un concours sont présentes de la création du concours jusqu’à la saisie des résultats et des classements. Il faudra réaliser un écran permettant d’afficher via un vidéo projecteur l’évolution en live du classement des participants pour chaque épreuve.

La correction des bugs découverts lors de la réunion est à réaliser au plus vite pour éviter de pénaliser trop longtemps la première recette que réalisent Mr Hellenbrand et Mr Serfati.

Il reste à réaliser la partie cumul d’épreuve. Mr Hellenbrand souhaite que l’on ait une réunion avec eux pour préciser toutes les spécificités de cette fonctionnalité. De plus, nous attendons de Mr Hellenbrand le format des exports CSV qu’il souhaite pour permettre de rapprocher tous les concours au niveau national. Nous avons déjà mis en place les exports pdf.

Déploiement

Pour la partie déploiement, il faudra diffuser une application avec une base de données renseignée avec la liste des juges, des races, des épreuves.

Conclusion

Nous proposons de vous accompagner sur 1 ou 2 concours gérés avec Progagil V6 afin de réaliser en double les mêmes inscriptions et résultats sur Progagil V7 afin de comparer en fin de journée la concordance des résultats. Bien entendu, nous nous chargerons entièrement de saisir ces informations.
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